## Slide 1
Mit Hilfe dieser Vorlage können Sie Ihre Präsentation schnell und einfach vorbereiten und sie erfolgreich präsentieren. Wie Sie einen Business Case bzw. eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellen, erfahren Sie in unserem neusten Buch „Kalkulieren Sie noch oder profitieren Sie schon?“
Für weitere Informationen zum Buch klicken Sie bitte auf den folgenden Link:
www.SolutionMatrix.de/Kalkulieren-Sie-noch-oder-profitieren-Sie-schon.html
Business Case Präsentationsvorlage

## Slide 2: Business Case Analyse Implementierung DesignMax System
Kosten-Nutzen-Analyse für 2008 - 2010
Von Arbeitskreis Produktentwicklung
An Aerofirma Investitionskomitee
3. Dezember 2007
Notes: <number>

## Slide 3: Aufbau des Business Cases
Einleitung
  Vorhaben
  Zielwerte
  Umfang und Abgrenzung
Business Case Methoden
  Analysierte Szenarien
  EinflussMatrix
  Hauptannahmen
  Kostenentscheidungsmodell
  Nutzenpotentiale
Kosten-Nutzen Prognose
Risiko- und Sensitivitätsanalyse
Fazit und Empfehlungen
A. Einleitung
E. Fazit & Empfehlungen
D. Risiko & Sensitivität
C. Prognosen
B. Methoden
Notes: <number>

## Slide 4: Vorhaben
Anschaffung und Implementierung des DesignMax Systems nach Angebot von Avanti Integrators vom September 2007.
Angebot beinhaltet:
  40 Lizenzen der DesignMax Software
  Kauf einer Datenbanklizenz
  Training der Entwickler
  Vollständige Systemintegration
  Zusätzliche Hardwareanschaffungen im 2. und 3. Jahr nach der Implementierung
A. Einleitung
Notes: <number>

## Slide 5: Zielwerte
Kostenreduzierung in Zielbereichen der Produktentwicklung und Produktfertigung
Erfüllung der steigenden Anforderungen der Aerospace Kundschaft
  Mehr individuelle Designs
  Schnellere Reaktion auf Änderungswünsche
  Bessere Kundenbetreuung
Verkürzung der Entwicklungszeit (Time to Market)
Erreichen der Zielwerte im Entwicklungsprozess soll Aerofirma ermöglichen den Marktanteil um 20% innerhalb von 3 Jahren zu erhöhen
A. Einleitung
Notes: <number>

## Slide 6: Zweck des Business Cases
Dem Aerofirma Investitionskomitee alle entscheidungs-relevanten Finanzkennzahlen, Prognosen und Risikoanalysen zur Verfügung stellen, um über eine Annahme oder Ablehnung des DesignMax Projektes entscheiden zu können
Die Entscheidung wird beim nächsten Treffen des Investitionskomitees am 3. Dezember 2007 getroffen
A. Einleitung
Notes: <number>

## Slide 7: Finanzkennzahlen
Das Investitionskomitee benötigt folgende Finanzkennzahlen:
  Total Cost of Ownership (TCO) über 3 Jahre
  Netto Cash Flow über 3 Jahre inkl. Kosten und Umsätze
  Nettobarwert über 3 Jahre
  Return on Investment (ROI) über 3 Jahre
  Prognose über Marktanteile
Risiko und Sensitivitätsanalyse:
  Kritische Erfolgsfaktoren und alternative Szenarien
  Risikofaktoren und deren Einfluss auf das Ergebnis
A. Einleitung
Notes: <number>

## Slide 8: Umfang und Abgrenzung
Zeit
  Analysezeitraum: 1. Jan 2008 - 31. Dez 2010
Beteiligte Abteilungen
  Entwicklung
  Fertigung
  IT
  Kundendienst
Standorte
  Hauptsitz
A. Einleitung
Notes: <number>

## Slide 9: Analysierte Szenarien
Aktueller Kurs & Geschwindigkeit
  Annahme ist keine DesignMax Implementierung
Geplantes Investitionsvorhaben
  Annahme ist Implementierung wie vorgeschlagen
B. Methoden
Notes: <number>

## Slide 10: EinflussMatrix
Zeit für Fertigung
Zeit für Design-
anpassung
Schlüssel
Entscheidung
Zielwert
Unsicherheit
Einfluss
Strategien
Aktueller Kurs & Geschwindigkeit
Implementierung DesignMax System gemäß Avanti Integrators Angebot
Entscheidungen
Systemumfang
Serviceumfang
Profitabilität
Kosten
Umsatz
Absatz-
menge
Preis
Inflation
Markt-
wachstum
Produk-
tivität
Indiv. Designan-passung
Zeitauf-
wand
Material
Personal
Qualität
Zeit für
Entwicklung
Entwicklungs-kosten
Fertigungs- kosten
Training
Gehalt
Gehalts-
anstieg
# Mitar-
beiter
B. Methoden

## Slide 11: Hauptannahmen
Implementierung beginnt Mitte Januar 2008
Lernkurve ist bis Ende Juni 2008 abgeschlossen
Implementierung und Übergang zum neuen System hat keinen negativen Einfluss auf die Entwicklungszeiten
Löhne und Gehälter steigen pro Jahr im Schnitt nicht mehr als 4% von 2008 - 2010
Marktwachstum beträgt weiterhin 5% pro Jahr
B. Methoden
Notes: <number>

## Slide 12: Kostenentscheidungsmodell
B. Methoden
Notes: <number>

## Slide 13: Kosteneinsparungen
Höhere Produktivität und kürzere Entwicklungszeiten werden durch folgende Kosteneinsparungen erreicht:
  Konzeptentwicklungsphase (15%)
  Detailentwicklungsphase (30%)
  Änderungsmanagement und Freigabe (40%)
  Fertigungsvorbereitung (35%)
  Rohmaterialien und Lagerbestand (30%)
B. Methoden
Notes: <number>

## Slide 14: Nutzenpotentiale
Zielwert: Kostenreduktion
  Geringe Kosten für die Designkollaboration
  Effizienteres Änderungs- und Freigabemanagement
  Erhöhte Mitarbeiterproduktivität
Zielwert: Erfüllung der steigenden Anforderungen
  Mehr individuelle Designs möglich
  Schnellere Bearbeitung von Änderungen
  Bessere Kundenbetreuung
Zielwert: Verkürzung der Entwicklungszeit
  Weniger und frühere Änderungen
  Simultan ablaufende Designprozesse
  Frühzeitigere Fertigungsvorbereitung
B. Methoden
Notes: <number>

## Slide 15: Finanzielle Prognosen
Zusammenfassung der finanziellen Prognosen
C. Prognosen
Notes: <number>

## Slide 16: Cash Flow Prognose
Empfohlene DesignMax Implementierung
Währung: €
C. Prognosen
Notes: <number>

## Slide 17: Sensitivitätsanalyse
Welche Annahmen haben den größten Einfluss auf das Ergebnis?
Monte Carlo Simulation; Resultate der Sensitivitätsanalyse
D. Risiko & Sensitivität
Notes: <number>

## Slide 18: Sensitivität der Ergebnisse
Annahme: Reduzierung der Entwicklungskosten um 12,5%
  Sollten die Einsparungen der Entwicklungskosten nur die Hälfte der erwarteten Höhe betragen, so sinkt der Netto Cash Flow von € 3,87 Millionen auf € 2,87 Millionen
  Sollten die Einsparungen höher ausfallen, z. B. 25%, so steigt das Ergebnis auf € 6,00 Millionen
Annahme: Verbesserung der Produktivität um 10%
  Sollte die Produktivität nur um 5% steigen, reduziert sich das Ergebnis um 15% auf € 3,3 Millionen
  Sollte sich die Produktivität um 20% verbessern, so steigt das Ergebnis auf € 6,0 Millionen
D. Risiko & Sensitivität
Notes: <number>

## Slide 19
Wie wahrscheinlich sind andere Ergebnisse?
Monte Carlo Simulation; Resultate der Risikoanalyse
Die Wahrscheinlichkeit, dass der
Break Even erreicht wird, liegt bei 99,9%
Cash Flow bei € 2,500,00 oder mehr liegt ist 83%
Cash Flow bei € 3,872,473 oder mehr liegt ist 50%
Cash Flow bei € 5,000,000 oder mehr liegt ist 28%
Risikoanalyse
D. Risiko & Sensitivität
Notes: <number>

## Slide 20
Basierend auf der hier zusammengefassten Business Case Analyse empfehlen wir, dass das Aerofirma Investitionskomitee zustimmen und in das DesignMax Projekt investieren sollte.
Fazit & Empfehlungen
E. Fazit & Empfehlungen
Notes: <number>

## Slide 21
Um die Projektrisiken zu minimieren und das Investitionsergebnis zu maximieren, schlagen wir vor, dass:
Aerofirma sobald wie möglich mit Avanti Integrators einen Plan für die Systemintegration ausarbeitet,
Sichergestellt wird, das sowohl Mitarbeiter der IT Abteilung als auch Hardware für die Installation und Integration von DesignMax zur Verfügung stehen,
Ein Übergangsleiter nominiert wird, der dafür Verantwortung trägt, dass bestehende Kundenprojekte durch die Migration nicht negativ beeinflusst werden,
Jedes Quartal ein Bericht über den Grad der Zielwerterreichung und der finanziellen Prognosen erstellt wird
Fazit & Empfehlungen
E. Fazit & Empfehlungen
Notes: <number>

## Slide 22
Mit Hilfe dieser Vorlage können Sie Ihre Präsentation schnell und einfach vorbereiten und sie erfolgreich präsentieren. Wie Sie einen Business Case bzw. eine Kosten-Nutzen-Analyse erstellen, erfahren Sie in unserem neusten Buch „Kalkulieren Sie noch oder profitieren Sie schon?“
Für weitere Informationen zum Buch klicken Sie bitte auf den folgenden Link:
www.SolutionMatrix.de/Kalkulieren-Sie-noch-oder-profitieren-Sie-schon.html

## Slide 23
Kontakt:
Johannes Ritter
Partner, Büro Frankfurt
Solution Matrix Europe
Johannes_Ritter@SolutionMatrix.de
Tel: +49-69-43 05 74 27
www.SolutionMatrix.de